新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：垃圾填埋场及垃圾设备购置项目

实施单位（公章）：泽普县住房和城乡建设局

主管部门（公章）：泽普县人民政府

项目负责人（签章）：胥洪松

填报时间：2018年12月 10日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

泽普县城乡建设局成立于1982年，命名为“泽普县城乡建设环境保护局”，2001年更名为“泽普县城乡建设局”，2012年更名为“泽普县住房和城乡建设局”，属县人民政府职能部门，正科级建制。下设行政办公室、奎依巴格城建分局、房地产管理办公室、园林绿化股、建筑工程质量监督站、市政股、路灯管理所、人民广场管理办公室等机构。2011年4月建筑规划设计室与城管监察大队从建设局分离，成立泽普县城乡规划局与泽普县综合执法局。
目前住建局有在职干部职工30人（女6人，男24人，维族5人，汉族25人），上海援疆干部1人。其中科级干部5人，一般干部22人，工勤人员3人，共有党员17人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

该项目预期目标为在布依鲁克乡新建垃圾填埋场一座及购置相关清运设备。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

通过垃圾场的建成及投入使用，进一步提升我县垃圾处理能力。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

垃圾填埋场及垃圾设备购置项目预算安排总额为1400万元，其中财政资金1400万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金1400万元。”

# （二）项目资金实际使用情况分析

主要分析项目资金使用明细情况，对各项支出进行明细说明。

本项目实际支付资金1400万元，预算执行率100%。

# （三）项目资金管理情况分析

分析内容包括：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定；③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

举例：“本项目支出符合泽普县住房和城乡建设局相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。”

注：如本项目存在变更、暂停、取消等情况，需在此处进行详细说明，并提供相应的佐证材料。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

包括：项目投标情况、调整情况、完成验收等方面。

该项目属于市政类项目,达到招投标限额,由本单位委托招标代理机构组织实施招投标。招投标实施过程均按照招投标管理办法的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年12月8日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。”

如不存在检查验收，则说明：“本项目不存在检查验收程序”。

# （二）项目管理情况分析

项目实施过程中，泽普县住房和城乡建设局建立了《垃圾填埋场及垃圾设备购置项目实施方案》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《垃圾填埋场及垃圾设备购置日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成”。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标10个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为100%。

经济性：主要根据项目实际情况和项目经济效益设置的指标进行综合分析，主要包括项目成本控制情况和项目成本节约情况。

效率性：主要通过对比分析项目的实施进度和完成质量。

效益性：主要分析项目实施后对于经济和社会的影响。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

不存在未完成情况:“2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。”

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

短期性项目主要分析项目的移交和后续管理；长期性项目主要分析下一年度计划及安排等。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

包括：根据签订合同，开工前付工程总价的30%，竣工后支付至工程总价的80%，审计决算后至决算价的17%，至决算后支付97%，剩余3%质保期满后付清。按照工程建设程序执行项目，工序质量上严格按照绩效指标要求。

1、主要经验及做法

2、存在的问题

3、建议

# （三）其他

“无其他说明内容”。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为泽普县建设项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

上述黑色标题不得删减，可根据项目实际情况修改红色部分