附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：泽普县2018年涉农整合资金项目——防渗渠建设项目（第一批）

实施单位（公章）：泽普县水管总站

主管部门（公章）：泽普县财政局

项目负责人（签章）：廖志来

填报时间：2019年12月31日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

泽普县水管总站为水利局下属部门，自收自支事业单位，设立1个水管总站，2个水管分站，14个乡镇水管所，2017年度实有在职人数62人，退休人数56人。泽普县水管总站作为本项目的项目法人，明确了在本项目的法定代表人、财务负责人和项目责任人，负责本项目的实施。

（二）项目预算绩效目标设定情况

防渗改建渠道23.68公里，其中修建0.3立方米/秒流量防渗渠18.08公里及渠系配套建筑物，修建0.5立方米/秒流量防渗渠5.6公里及渠系配套建筑物。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年4月23日，县扶贫开发领导小组办公室以泽扶领办字[2018]16号《关于推进泽普县2018年涉农财政资金整合项目实施的通知》下达了泽普县2018年涉农整合资金项目——防渗渠建设项目（第一批）864.31万元项目资金，2019年6月19日，县财政局下拨了5.75万元项目资金。

（二）项目资金实际使用情况分析

截至目前已拨付5.75万元。其中:支付工程款5.75万元。

（三）项目资金管理情况分析

单位制定《泽普县水利局单位会计管理制度》，为确保水利项目资金的安全有效使用和运行，提高资金的使用效率，保障项目资金管理合法合规，根据《会计法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《事业单位会计制度》的有关规定，结合本单位实际，建立完善了会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行财务处理和快回核算。本单位不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目于2018年6月11开工建设，8月25日完成了建设任务。2018年9月项目完成了竣工验收，并按规定进行了移交。本项目不存在调整情况。

（二）项目管理情况分析

严格管理，确保工程质量和安全。严格循“项目法人责,监理控制、施工保障和政府监督”相结合的质量管理体系,建立项目法人、施工单位、设计单位、监理单位、质量监督部门“五位一体”的质量监管体系。在具体施工中,质量监督项目法人、监理和施工协调配合,施工单位严格执行“三检制”严格把好原材料和中间产品进场关。监理单位对隐蔽工程和关键部位实行旁站监理,并组织实施联合检查验收,严把每一道技术关,确保每道施工工序和部位不留质量隐患。同时,狠抓安全生产责任和各项防范措施落实,确保了项目在安全的条件下建设。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

截至目前已拨付5.75万元。项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标10个，指标完成率100%。

经济性：根据年初规划及时竣工并投入运行，符合相关要求，减少了渠道输水损失，提高了渠道水利用效率，完成渠道防身改建5.75公里。

效率性：项目（工程）验收合格率100%，施工工期3个月。

效益性：新增粮食综合生产能力29.59万公斤，改善灌溉面积2.16万亩，年节水量47.52万方；受益群众满意度达98%。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

项目完成了竣工验收，并按规定进行了移交。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法:主要经验及做法本项目在实施过程中，严格按照项目法人责任制、招投标制、合同管理制有关规定和制度进行管理。

2、存在的问题：无。

3、建议:一是做好本项目主体工程、渠系建筑物日常维护和管理、及时消除安全运行隐患，确保渠道长期发挥灌溉效益。二是监理规范的项目管理制度，加强宣传引导，提高工作人员的管理水平，制定岗位目标，落实目标责任，不断改进总结经验。

（三）其他

无其他说明内容。

六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解了项目使用效率和效果，通过开展自我评价来总结经验和教训，为今后项目建设工作的开展提供参考建议。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》