新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：泽普县农村饮水安全巩固提升工程（供水总厂）一期项目（续建）

实施单位（公章）：泽普县农村饮水安全工程管理站

主管部门（公章）：泽普县水利局

项目负责人（签章）：木塔力甫·托合提

填报时间：2019年12月31日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

泽普县农村饮水安全工程管理站为泽普县水利局下属的（二级单位）经费自理事业单位。下辖十个乡镇供水站，共有员工93名，批复编制人员198人。农村饮水安全工程管理站主要负责我县农村饮水运行管理、维修维护、收费等方面的工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

农村饮水安全巩固提升管道108公里；农村人口入户通水全覆盖。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年4月23日，泽普县扶贫开发领导小组办公室下发了泽扶贫领办字【2018】16号《关于推进泽普县2018年涉农财政资金整合项目实施的通知》制定泽普县第一批涉农资金统筹整合使用实施方案，资金来源：专项扶贫资金，实施泽普县农村饮水安全巩固提升工程（供水总厂）一期项目（续建），2018年年底累计完成投资798万元,2019年4月支付审计费2万元，累计支付800万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2019年本项目实际支付审计费2万元。

（三）项目资金管理情况分析

单位制定《泽普县农村饮水安全工程管理站单位会计管理制度》，为了确保泽普县农村饮水安全工程管理站项目资金的安全有效使用和运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务管理的合法合规，根据《会计法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《事业单位会计制度》的有关规定，结合本单位实际，成立了财务领导小组，建立了内部财务控制管理制度。管好用好项目专项资金，本着专款专用、专项管理的原则，实行“一支笔”财务制度，严格按照制度办事，杜绝了专项资金非法挪用和违规支付等情况发生。严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。本单位不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

泽普县农村饮水安全巩固提升工程（供水总厂）是列入《泽普县农村十三.五规划》中的工程之一，泽普县农村饮水安全工程管理站委托喀什地区水利水电勘测设计院承担了该工程的勘测设计任务。初设报告均通过了地区水利局、自治区水利厅的审查，也得到地区发改委及自治区发改委的批复。泽普县饮水安全巩固提升工程一期项目（续建），2018年4月23日，泽普县扶贫开发领导小组办公室下发了泽扶贫领办字【2018】16号，《关于推进泽普县2018年涉农财政资金整合项目实施的通知》制定泽普县第一批涉农资金统筹整合使用实施方案，资金来源：专项扶贫资金，实施泽普县饮水安全巩固提升工程一期项目（续建），2018年年底累计完成投资798万元，2019年4月支付审计费2万元，累计支付800万元。本工程预验收已完成，还没有竣工验收。

（二）项目管理情况分析

严格管理，确保工程质量和安全。严格遵循“项目法人负责，监理控制、施工保障和政府监督”相结合的质量管理体系，建立项目法人、施工单位、设计单位、监理单位、质量监督部门“五位一体”的质量监管体系。在具体施工中，质量监督、项目法人、监理和施工协调配合，施工单位严格执行“三检制”，严格把好原材料和中间产品进场关。监理单位对隐蔽工程和关键部位实行旁站监理，并组织实施联合检查验收，严把每一道技术关，确保每道施工工序和部位不留质量隐患。同时，狠抓安全生产责任和各项防范措施落实，确保了项目在安全的条件下建设。

- 项目绩效情况

- 项目完成情况：农村饮水安全巩固提升管道108公里；农村人口入户通水全覆盖。

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标8个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为100%。

经济性：按照年初规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效降低管网运行维修成本，供水保证率有效提高。完成供水管网巩固提升改造铺设108公里。

效率性：项目（工程）验收合格率100%，施工工期4个月。

效益性：有效减小管网漏失率100%，贫困地区农村集中供水率100%工程使用年限为25年，经满意度调查，受益群众满意度达100%。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年4月23日，泽普县扶贫开发领导小组办公室下发了泽扶贫领办字【2018】16号，《关于推进泽普县2018年涉农财政资金整合项目实施的通知》制定泽普县第一批涉农资金统筹整合使用实施方案，管网铺设108公里。截止2018年8月底项目完成工程投资798万元。

五、其他需要说明的问题

- （一）后续工作计划

工程验收完毕后交由泽普县农村饮水安全工程管理站负责管理，由县农村饮水安全工程管理站派专门的工作人员负责工程建后运行管理，人员工资和办公经费均由水费支出。泽普县农村饮水安全巩固提升工程（供水总厂）一期项目（续建）于2018年8月30日全部完工。按批准建设内容、规模和标准全部完成，本阶段已办理了工程移交手续。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、项目实施过程中好的经验总结

严格管理，确保工程质量和安全。严格遵循“项目法人负责，监理控制、施工保障和政府监督”相结合的质量管理体系，建立项目法人、施工单位、设计单位、监理单位、质量监督部门“五位一体”的质量监管体系。在具体施工中，质量监督、项目法人、监理和施工协调配合，施工单位严格执行“三检制”，严格把好原材料和中间产品进场关。监理单位对隐蔽工程和关键部位实行旁站监理，并组织实施联合检查验收，严把每一道技术关，确保每道施工工序和部位不留质量隐患。同时，狠抓安全生产责任和各项防范措施落实，确保了项目在安全的条件下建设。

2、存在的问题

（1）农村饮水配网工程实施难度较大，新农村美化工程、乡村道路工程的建设，造成供水配网没有地方铺设，在工程进度和协调上存在一定困难。

（2）农村饮水安全工程多涉及到输水管道穿越菜地、耕地的现象，需对耕地上的作物进行赔偿，占地补偿无第三方认证，赔偿标准无法确定，赔偿落实难。

3、建议

农村饮水安全工程管理人员缺少，现有人员无法满足运行要求，还有部分人员被抽调、借调。人员少、工作任务重，无法确保工程及运行工作的正常开展，建议配齐人员，保证工程建设等工作的正常开展。

（三）其他

无其他说明内容

- 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解泽普县饮水安全巩固提升工程一期项目（续建）资金的使用效率和效果，项目管理过程严格按照规范要求，完成了预期绩效目标，发挥了较好的经济、生态和社会效益。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为泽普县农村饮水安全巩固提升工程项目今后的开展提供参考建议。

- 七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》