新疆财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：扶贫生产发展资金项目

实施单位（公章）：扶贫办

主管部门（公章）：扶贫办

项目负责人（签章）：陈新文

填报时间：2018年12月25日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

贯彻执行国家、自治区、地区扶贫开发和移民后期扶持工作方针政策，研究制定泽普县扶贫开发战略规划，负责组织、编制和制定县扶贫开发规划和年度计划，制定完善扶贫专项资金、物资管理办法，提出县年度扶贫开发项目计划，做好项目实施的组织、协调、检查、监督以及落实，组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发，协调管理信贷扶贫工作，争取外部资金对泽普县援助并组织实施外资扶贫项目，制定县扶贫标准方案，对扶贫开发情况进行统计和动态监测，负责贫困户建档立卡管理。

（二）项目预算绩效目标设定情况

防渗渠项目第1、2批：修建防渗渠30.35公里及渠系配套建筑物。其中0.3立方米/秒防渗渠20.6公里，0.2立方米/秒防渗渠9.75公里。第3批：修建0.3立方米/秒流量防渗渠18.5公里及渠系配套建筑物。涉农1批：修建0.3立方米/秒流量防渗渠18.08公里及渠系配套建筑物，修建0.5立方米/秒流量防渗渠5.6公里及渠系配套建筑物。受益总户数6544户，受益人口27257人，其中贫困户1847户，贫困人口7194人。

项目管理费项目用于脱贫攻坚项目过程中对项目的前期准备、实施、项目管理及资金管理相关的经费支出；从而确保扶贫项目安排精准、资金使用精准，项目切实落地实施；扶贫项目的宣传、可研、公示公告、档案管理等；确保项目资金规范、安全。贫困受益户对惠及自身的扶贫政策、享受的项目明明白白。资金来源中央166.367万元。

上海援建资金项目：①畜禽养殖项目统计出我县除建档立卡贫因户外，还有1253户一般困难户和边绿户，为使这些一般困难户和边缘户能持续地发展生产，增加收入，结合农户意愿，为1253户一般困难户和边缘户购买生产羊6265只，每户5只，每只850元，所需资金532．525万元。为1353户般困难户和边缘户购买鸭苗37590只，每户30只，每只9元；鸽子37590只，每户30只，每只24元，所需资金90．216万元。该项目共需资金656．572万元。②安全住房无保障农村户籍人员安居富民房建设补助项目经前期各乡镇场对全县农村户籍人员中无安居富民房抗震房和砖木结构住房情况的摸底调查，目前全县共有农村户籍人员481户居住在土坯房中住房安全无保障。为实现2017年所有贫户脱贫，急需组织此类农户修建符合安全保障要求的住房，计划按照每户5000元标准给予建房资金补助，该项目共需资金240．5万元。③贫困户异地安置点基础设施建设项目，我县于2016年启动建档立卡贫因户异地安置点建设项目，已完成了安置点场平、搬迁贫困户安居房、上下水、道路、供电、牲畜棚、围墙等工程。目前，结合异地安置点实际和搬迁贫困群众意愿，还需实施防渗渠、低质土地整治绿化等基础设施建设，确保撤迁贫围户实现“得出、稳得住、逐步可致富”的目标。基础设施建设项目中口粮田低质土地整治，林带、院落平整，绿化管网等，需资金2007万元；安居房屋顶防水处理，需资金38．4万元；修建防渗果3公里，需资金265万元：院内地坪建设需37万元；购买和安装铁艺大门需资金31．1万元，菜地隔墙需资金7万元该项目共需资金579．2万元。④建档立卡贫困人员商业补充医疗保险项目，根据国务院《关于做好2016年城乡居民大病保险工作的通知》（国医改办发（2016）2号文件精神，以及《国务院办公厅关于全面实施城乡居民大病保险的意见》（国办发（2015）57号）和《自治区全面实施城乡居民大病保险的意见》），拟为全县建档立卡贫困人口购买商业补充医疗保险减轻贫困人员的就医负担，切实解决群众因病致贫、因病返贫问题，全县共有建档立卡贫困户41260人，保险金额为495．12万元，申请援疆资金304，5255万元，其余资金自筹解决，该项目共需资金304．5255万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

防渗渠项目设计费预算安排总额为36.7万元，2018年实际收到预算资金36.7万元。

项目管理费项目设计费预算安排总额为6.5万元，2018年实际收到预算资金6.5万元。

扶贫发展质保金项目预算安排总额为171.94万元，2018年实际收到预算资金171.94万元。

上海援建资金项目预算安排总额为2005.59万元，2018年实际收到预算资金2005.59万元。其中，2017年畜禽养殖项目525.57万元，2017年贫困户易地安置点基础设施建设项目376.2万元，2017年安居房建设补助项目192.5万元，2017年建档立卡商业保险补充医疗项目243.53万元，2018年庭院改造项目500万元，2018年脱贫攻坚项目管理费项目167.8万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

防渗渠项目设计费预算安排总额为36.7万元，2018年实际支出资金36.7万元。

项目管理费项目设计费预算安排总额为6.5万元，2018年实际支出资金6.5万元。

扶贫发展质保金项目预算安排总额为171.94万元，2018年实际支出资金171.94万元。

（三）项目资金管理情况分析

# 我办实施的项目，从县项目领导小组下达项目启动通知，确定资金来源后，局财务室认真按照财务管理规章制度，按照采购合同、施工合同要求，由中标单位提出书面项目资金申请书，经相关项目审批单位核实确认，在确定程序及材料准确无误后，由县财政局给我局下达拨款指标，办财务室将拨款材料备齐审核，经扶贫开发领导小组研究通过后，方可给中标单位拨款，每笔项目款的拨付均有经办人、审核人、确认人，做到每个环节都有人把关，从而堵塞了资金使用过程中的漏洞，做到所有资金使用、拨付透明化。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

(一)项目立项情况

项目经实施方案报批审查后，按照项目安排及资金到位情况由县发改委完成立项。

（二）项目调整情况

该项目未调整，严格按预定设计目标执行。

(三)项目监督检查情况

组织专门的人员对项目建设请款进行了监督。

(四)项目完成情况

项目已完工。

（二）项目管理情况分析

项目实施过程中，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标35个，其中已完成三级指标33个，指标完成率为95%。

效率性：项目已完工。

效益性：项目实施以后，为了提高农户对国家政策的知晓率，学好用活国家政策，将政策贯穿于精准脱贫工作始终，助力精准脱，促进精准脱贫工作顺利开展，如期实现脱贫摘帽，让建档立卡户早日迈入小康生活。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

安全住房无保障农村户籍人员安居富民房建设补助项目经前期核查与县级财政拨款项目重复，已将项目资金提交援疆办待整合。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

将移交至村里进行后续管理。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

项目实施以后，为了提高农户对国家政策的知晓率，学好用活国家政策，将政策贯穿于精准脱贫工作始终，助力精准脱，促进精准脱贫工作顺利开展，如期实现脱贫摘帽，让受益户早日迈入小康生活。

2、存在的问题

无

3、建议

1、规范项目运作，夯实项目建设的基础。着眼“打基础、利长远”，注重从基础工作做起，做实项目前期工作，项目实施规范有序。

2、加强督导调度，促进项目建设的快速推进。一是建立有效的项目推进工作机制，细化任务目标，实地检验重点项目建设成效。二是实行督查工作制度，责任到人对重点项目实行督查，随时督查项目进展情况及建设工程存在的突出问题。三是制订责任书，加大重点项目建设管理，增强了项目责任人抓项目的责任感，激发和调动抓好项目建设的积极性。

（三）其他

无其他说明内容。

六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为泽普县项目今后的开展提供参考建议。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》