附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2018  年度）

项目名称：2017中央（农业生产发展资金）农产品产地初加工项目

实施单位（公章）：泽普县农业局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：张新志

填报时间： 2019 年 1 月 25 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

本项目建设单位为泽普县农业局。该局下设5个职能科室和1个单列事业单位机构，包括行政办公室、种植业办公室、设施农业办公室、农村能源办、行政执法大队、农产品检验检测中心，现有干部20人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

提升对我县果蔬贮藏的能力，提高农产品初加工水平，减损增效，促进农业增收，实现农业扶贫，精准扶贫。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

中央(农业生产发展资金)产地初加工项目预算金额为255万元，财政资金255元，2017年实际收到预算金额255万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年中央(农业生产发展资金)产地初加工项目实际支付金额为27.96万元，预算执行率11%，项目资金主要用于支付冷藏库建设资金27.96万元。

（三）项目资金管理情况分析

程序执行报批手续，按照国库集中支付管理制度规定和程序拨付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

新建50吨组装式冷藏库1座。

（二）项目管理情况分析

项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。

四、项目绩效情况

(一)绩效指标分析

新建50吨组装式冷藏库1座。

(二)绩效定性指标分析

通过项目实施提升我县农产品初加工能力，转移农村富余劳动力，增加就业岗位，增加农户收入、极大提高了我县果蔬的贮备能力。

(三)项目取得的成效

通过项目实施提升我县农产品初加工能力，转移农村富余劳动力，增加就业岗位，增加农户收入、极大提高了我县果蔬的贮备能力。

五、其他需要说明的问题

# 无

六、项目评价工作情况

通过项目实施提升我县农产品初加工能力，转移农村富余劳动力，增加就业岗位，增加农户收入、极大提高了我县果蔬的贮备能力。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

| 项目支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2017中央（农业生产发展资金）农产品产地初加工项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 泽普县农业局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 255万 |  | 执行数： | 27.96万 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 255万 |  | 其中：财政拨款 | 27.96万 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 提升对我县果蔬贮藏的能力，提高农产品初加工水平，减损增效，促进农业增收，实现农业扶贫，精准扶贫 |  |  |  | 完成一座50吨组装式冷藏库 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：3吨果蔬热风烘干房 |  | 38座 | 0 |
|  |  |  | 指标2：新建50吨组装式冷藏库的数量 |  | 30座 | 1 |
|  |  | 质量指标 | 指标1： 新建组装式冷藏库、果蔬热风烘干房验收合格率 |  | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目实施建设验收时间 |  | 2018年12月 | 完成一座50吨组装式冷藏库 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：3吨果蔬热风烘干房每座 |  | 6.8万 | 6.8万 |
|  |  |  | 指标2：50吨组装式冷藏库每座 |  | 12.5万 | 12.5万 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：提升我县农产品初加工能力 |  | 有效提升 | 有效提升 |
|  |  |  | 指标2：增加农户收入 |  | 有效增收 | 有效增收 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：转移农村富余劳动力，增加就业岗位 |  | 有效增加 | 有效增加 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：避免果蔬腐烂造成环境污染 |  | 有效避免 | 有效避免 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：增加农户收入、极大提高了我县果蔬的贮备能力 |  | 有效增加 | 有效增加 |
|  |  |  | 指标2：增加农户收入、极大提高了我县果蔬的贮备能力 |  | 有效提升 | 有效提升 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  | 98% | 98% |

经办人：何新霞         单位负责人： 张新志          上报时间：   2018 年  1 月 25  日

联系方式：18699811562              联系方式：13579078518