附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2018  年度）

项目名称：2018年保鲜库附属设备设施项目

实施单位（公章）：泽普县农业局

主管部门（公章）：泽普县扶贫办

项目负责人（签章）：张新志

填报时间： 2019  年   1  月  24   日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

本项目建设单位为泽普县农业局。该局下设5个职能科室和1个单列事业单位机构，包括行政办公室、种植业办公室、设施农业办公室、农村能源办、行政执法大队、农产品检验检测中心，现有干部20人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

进一步加强基础设施建设，延长农产品销售期限，提高农产品附加值，改善贫困群众生产生活条件。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

《2018年保鲜库附属设备设施项目》预算资金为563万元，到位资金528.8837万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

实际支付金额为523.1148万元，预算执行率98.9%，其中为2018年新建的16座保鲜库修建地坪、围墙、大门186.4205万元，购买叉车140.08万元、托盘10.676万元、周转筐114.56万元，项目审计费1.3289万元、监理费2.1943万元、评审费0.5858万元，以及为20座保鲜库配备视频监控67.2693万元。

（三）项目资金管理情况分析

项目严格按照《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法》及《喀什地区财政扶贫资金管理办法实施》程序执行报批手续，按照国库集中支付管理制度规定和程序拨付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

保鲜库附属配套设备设施项目，于2018年7月7日泽普县人民政府下达《关于同意实施2018年泽普县保鲜库附属配套设备设施项目的批复》泽政复[2018]860号文件之后正式开始实施，项目内容包括购买叉车16辆、货框64000个、托盘1360个，由县招标办以公开招标的方式进行采购；为16座保鲜库修建围墙、地坪、大门等附属工程委托招标代理中介机构采用公开招标的方式择优选择。冷藏保鲜库视频监控设备项目于2018年8月9日泽普县扶贫办和财政局联合下达《2018年度涉农整合资金结余资金项目启动通知书》NO2018035后正式开始实施，由县招标办以公开招标的方式进行采购。

本项目不存在调整情况。

已按要求实施完毕，通过县联合验收组验收。

（二）项目管理情况分析

全力以赴抓好项目实施，固定专人负责，一是在项目建设中建立健全质量管理体系，择优选择施工单位，确保项目质量。二是加强合同签订管理，严格按照规范条款、内容签订合同，项目进度、资金拨付等严格按照合同履行。三是搞好与财政部门的协调，坚持资金跟着项目走、项目跟着计划走、计划跟着规划走的原则，做到两个部门相互协商，相互通气，在工作中做到相互合作，使资金调拨和项目进程融为一体。项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

(一)绩效指标分析

项目购买叉车16辆、货框64000个、托盘1360个；地面硬化面积10174.39m2、修建围墙1177.06米、大门10座，安装视频监控设备20套。

(二)绩效定性指标分析

项目实施延长了农产品贮藏期，提高产品市场竞争力，增加菜农受益，提高了农民适应市场的能力，增加贫困户收入，达成预期指标。

(三)项目取得的成效

项目实施后，进一步加强了基础设施建设，延长了农产品销售期限，提高农产品附加值，改善贫困群众生产生活条件；缓解蔬菜水果淡季供应的压力；带动农民进行农业产业结构调整，增加受益，提高农民适应市场的能力。

- 项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

项目运行单位建立健全建后管护措施，使项目建成后能够得到及时的维修管护，确保项目持续长久正常发挥效益。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

搞好与财政部门的协调，坚持资金跟着项目走、项目跟着计划走、计划跟着规划走的原则，做到两个部门相互协商，相互通气，在工作中做到相互合作，使资金调拨和项目进程融为一体。

（三）其他

# 无

六、项目评价工作情况

为2018年新建的16座冷藏保鲜库配齐叉车、托盘、货框,20座保鲜库安装视频监控等附属配套设施设备，覆盖行政村17个，村级基础设施建设进一步加强，20座冷藏库已全部投入使用，延长了农产品的销售期限，可带动农民进行农业产业结构调整，增加受益，提高农民适应市场的能力。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2018年保鲜库附属设备设施项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 泽普县农业局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 528.8837 |  | 执行数： | 523.1148 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 528.8837 |  | 其中：财政拨款 | 523.1148 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 目标1：进一步加强基础设施建设，延长农产品销售期限，提高农产品附加值，改善贫困群众生产生活条件。 目标2：缓解蔬菜水果淡季供应的压力。 目标3：带动农民进行农业产业结构调整，增加受益，提高农民适应市场的能力。 |  |  |  | 为2018年新建的16座冷藏保鲜库配齐叉车、托盘、货框,20座保鲜库安装视频监控等附属配套设施设备，覆盖行政村17个，村级基础设施建设进一步加强，20座冷藏库已全部投入使用，延长了农产品的销售期限，带动农民进行农业产业结构调整，增加受益，提高农民适应市场的能力。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：购买叉车 |  | 16辆 | 16辆 |
|  |  |  | 指标2：购买货框。 |  | 64000个 | 64000个 |
|  |  |  | 指标3：购买托盘。 |  | 1360个 | 1360个 |
|  |  |  | 指标4：购买视频监控系统设备、冷藏库至村委会链路设备、显示器等设备套数 |  | 20套 | 20套 |
|  |  |  | 指标5：修建围墙长度、地坪、大门 |  | 16处 | 16处 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 |  | ≥90% | ≥90% |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 |  | ≥90% | ≥90% |
|  |  |  | 指标2：资金支付率、资金使用率 |  | ≥90% | ≥90% |
|  |  | 成本指标 | 指标1：严格控制在预算范围内 |  | ≦528.8837万元 | ≦528.8837万元 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：项目建设增加贫困户收入，按照贫困户脱贫标准增收，助力脱贫脱贫攻坚 |  | ≧1160元∕人∕月 | ≧1160元∕人∕月 |
|  |  |  | 指标2：可吸纳带动贫困人口就业人数 |  | ≧40人 | ≧40人 |
|  |  |  | …… |  | 逐步优化 | 逐步优化 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：延长农产品贮藏期，提高产品市场竞争力，增加菜农受益，提高农民适应市场的能力 |  | 逐步增强 | 逐步增强 |
|  |  |  | 指标2：缓解蔬菜水果淡季供应的压力 |  | 逐步缓解 | 逐步缓解 |
|  |  |  | 指标3：带动农民进行农业产业结构调整 |  | 逐步实现 | 逐步实现 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：延长农产品贮藏期，减少产品变质浪费，提高收益 |  | 有效减少 | 有效减少 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：给给贫困户带来持续增收。 |  | 逐步实现 | 逐步实现 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：受益贫困户满意度 |  | ≥95% | ≥95% |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |

经办人：何新霞              单位负责人： 张新志                 上报时间：2019 年 1月25日

联系方式：18699811562              联系方式：13579078518