附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2018  年度）

项目名称：2018布依鲁克乡冷库附属工程项目

实施单位（公章）：泽普县农业局

主管部门（公章）：泽普县扶贫办

项目负责人（签章）：张新志

填报时间： 2019 年 1 月 25 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

本项目建设单位为泽普县农业局。该局下设5个职能科室和1个单列事业单位机构，包括行政办公室、种植业办公室、设施农业办公室、农村能源办、行政执法大队、农产品检验检测中心，现有干部20人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

进一步加强基础设施建设，延长农产品销售期限，提高农产品附加值，改善贫困群众生产生活条件。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

《2018布依鲁克乡冷库附属工程项目》预算资金为26.9284万元，到位资金26.9284万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

实际支付金额为21.53万元，预算执行率80%。

（三）项目资金管理情况分析

项目严格按照《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法》及《喀什地区财政扶贫资金管理办法实施》程序执行报批手续，按照国库集中支付管理制度规定和程序拨付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2018布依鲁克乡冷库附属工程项目，于2018年10月25日泽普县扶贫办和财政局联合下达《2018年度第三批涉农整合资金项目启动通知书》NO：2018068后正式开始实施，项目委托招标代理中介机构采用邀请招标的方式进行招投标，项目计划资金26.9284万元，资金来源2018年第三批涉农整合资金结余资金，于12月25日全部建设完工。该项目建设实施以来，各单位部门协同合作，积极推进项目实施，保证项目按时完工，现已投入运营之中。

本项目不存在调整情况。

已按要求实施完毕，通过县联合验收组验收。

（二）项目管理情况分析

全力以赴抓好项目实施，固定专人负责，一是在项目建设中建立健全质量管理体系，择优选择施工单位，确保项目质量。二是加强合同签订管理，严格按照规范条款、内容签订合同，项目进度、资金拨付等严格按照合同履行。三是搞好与财政部门的协调，坚持资金跟着项目走、项目跟着计划走、计划跟着规划走的原则，做到两个部门相互协商，相互通气，在工作中做到相互合作，使资金调拨和项目进程融为一体。项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

(一)绩效指标分析

为新建的2座保鲜库修建200平方米钢结构棚子1个、70平方米销售中心1座。

(二)绩效定性指标分析

通过项目实施村级基础设施建设进一步加强，帮助延长农产品的销售期限，增加受益达成预期指标。

(三)项目取得的成效

项目实施后，进一步加强了基础设施建设，延长了农产品销售期限，提高农产品附加值，改善贫困群众生产生活条件；缓解蔬菜水果淡季供应的压力；增加受益，提高农民适应市场的能力。

- 项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

项目运行单位建立健全建后管护措施，使项目建成后能够得到及时的维修管护，确保项目持续长久正常发挥效益。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

搞好与财政部门的协调，坚持资金跟着项目走、项目跟着计划走、计划跟着规划走的原则，做到两个部门相互协商，相互通气，在工作中做到相互合作，使资金调拨和项目进程融为一体。

（三）其他

# 无

六、项目评价工作情况

为新建的2座保鲜库修建200平方米钢结构棚子1个、70平方米销售中心1座，村级基础设施建设进一步加强，帮助延长农产品的销售期限，增加受益。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2018布依鲁克乡冷库附属工程项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 泽普县农业局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 26.9284 |  | 执行数： | 21.53 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 26.9284 |  | 其中：财政拨款 | 21.53 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 延长农产品贮藏期，缓解蔬菜水果淡季供应的压力，提高收益 |  |  |  | 为新建的2座保鲜库修建200平方米钢结构棚子1个、70平方米销售中心1座，村级基础设施建设进一步加强，帮助延长农产品的销售期限，增加受益 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：修建200平方米钢结构棚子数量 |  | 1个 | 1个 |
|  |  |  | 指标2：修建70平方米销售中心及附属设施 |  | 1座 | 1座 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 |  | ≥90% | ≥90% |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 |  | ≥90% | ≥90% |
|  |  |  | 指标2：资金支付率、资金使用率 |  | ≥90% | ≥90% |
|  |  | 成本指标 | 指标1：严格控制在预算范围内 |  | ≤26.9284万元 | ≤26.9284万元 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：可吸纳带动贫困人口就业人数 |  | ≥2人 | ≥2人 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：延长农产品贮藏期 |  | 逐步增强 | 逐步增强 |
|  |  |  | 指标2：缓解蔬菜水果淡季供应的压力 |  | 逐步缓解 | 逐步缓解 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：延长农产品贮藏期，减少产品变质浪费，提高收益 |  | 有效减少 | 有效减少 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：给给贫困户带来持续增收。 |  | 逐步实现 | 逐步实现 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：受益贫困户满意度 |  | ≥95% | ≥95% |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |

经办人：何新霞         单位负责人： 张新志          上报时间：   2019 年  1 月 25  日

联系方式：18699811562              联系方式：13579078518